**Premiestnenie laboratória KJSF**

* Demolačné práce - zbúranie priečky, otočenie dverí
* Montáž elektrických rozvodov - centrálny vypínač
* Montáž internetových rozvodov - 6 až 7 PC
* Omietky, maľovanie, podlaha, žalúzie
* Elektrické a internetové zástrčky
* Upratanie nového labu KJSF
* Presun laboratórneho nábytku
* Presun malého trezora
* Presun archívnych materiálov do archívu (bývalá malá serverovňa pri ÚINF)

**Vysťahovanie ÚINF**

*ÚINF a CAI sa z nasledujúcich miestností vysťahuje až po dostavbe krídla budovy na Jesennej 5 - Technicom: 238 [č. dverí 75], 239 [č. dverí 74A], 240 [č. dverí 74], 245 [č. dverí 38], 248 [č. dverí 36], 250 [č. dverí 35], 251-252 [č. dverí 33], 253 [č. dverí 32].*

* Kontajner na odpad, možnosť odpisovať starý majetok
* Príprava miestnosti 253 [č. dverí 32] na umiestnenie ďalšieho človeka, elektrika, pripojenie na net
* Presun doc. Andrejkovej a nábytku z miestnosti 247 [č. dverí 37] do miestnosti 253 [č. dverí 32] (ku Kopčovi)
* Uskladnenie zvyšného nábytku z miestnosti 247 [č. dverí 37] - KAM ???
* Vysťahovanie nábytku z miestnosti 203 [č. dverí 8] pri Andrejkovi
* Príprava miestnosti 203 [č. dverí 8] na umiestnenie sekretariátu ÚINF, elektrika, pripojenie na net, upratanie
* Presun sekretariátu ÚINF do miestnosti 203 [č. dverí 8]
* Uskladnenie zvyšného nábytku z bývalého sekretariátu ÚINF miestnosť 243 [č. dverí 72] - KAM ???
* Presun ľudí z miestnosti 256 [č. dverí 38A] na CAI, do študovne, na ÚMV (Miňo, Šebej, Almarimi)
* Uskladnenie nábytku z miestnosti 256 [č. dverí 38A]
* Príprava miestnosti 238 [č. dverí 238] na umiestnenie ďalších 3 ľudí - vysťahovanie nábytku, elektrina, internet
* Presun ľudí (Horváth, Pisková, Pero) a nábytku z miestnosti 256 [č. dverí 40] do miestnosti 238 (ku Gurskému)
* Uskladnenie nábytku z miestnosti 256 [č. dverí 40]
* Uskladnenie nábytku z miestnosti 244 [č. dverí 71] Semanišin - KAM ???

**Rekonštrukcia miestností ÚINF**

* Rekonštrukcia elektrických sietí v miestnostiach ÚINF
* Rekonštrukcia internetových sietí v miestnostiach ÚINF
* Montáž umývadiel do miestností 245 [č. dverí 38] a 247 [č. dverí 37]
* Oprava omietky v miestnostiach ÚINF
* Vymaľovanie miestností ÚINF
* Montáž svetiel, vypínačov a zásuviek v miestnostiach ÚINF
* Montáž plávajúcej podlahy v miestnostiach ÚINF
* Montáž žalúzií v miestnostiach ÚINF
* Upratanie miestností ÚINF

**Presun KJSF do bývalých priestorov ÚINF**

* Vysťahovanie nábytku z miestnosti 23 - KAM ??? (Vrláková, Kravčáková, Putiš - práca na doma)
* Presun ľudí a nábytku z KJSF z miestnosti 22 do miestnosti 244 [č. dverí 71] (Vokál)
* Presun ľudí a nábytku z KJSF z miestnosti z miestnosti 21 do miestnosti 247 [č. dverí 37] (Dirner, Urbán)
* Vysťahovanie nábytku z miestnosti 20A - KAM ??? (Parnahaj, Fecková, Hostová - práca na doma)
* Presun ľudí a nábytku z KJSF z miestnosti 10 do miestnosti na prízemí PA [bývalá tel. ústredňa] (Bombara, Martinská)
* Presun ľudí a nábytku z KJSF z miestnosti 6 do miestnosti 6 do miestnosti 243 [č. dverí 72] (Hnatič)
* Vysťahovanie nábytku z KJSF z miestnosti 8 a jeho uskladnenie - KAM ???
* Vysťahovanie nábytku zo zasadačky KJSF(miestnosť 16A) a jeho uskladnenie - KAM ???
* Zasadačka KJSF nebude počas rekonštrukcie k dispozícii. Zasadačka sa spojazdní po dostavbe krídla Jesennej 5 - Technicom a vysťahovaní ľudí z miestnosti 238, č. dverí 75 (Gurský, Novotný, Vaško, Vereščák).
* Gális, Parimucha - presun ľudí a nábytku do miestnosti č. 42 na prízemí Parku Angelinum

**Vysťahovanie ÚMV z 1. poschodia Jesennej 5**

* Vysťahovanie a uskladnenie nábytku z VKM, podoťahovať skutky - KAM ???
* Odpojenie a uskladnenie techniky z VKM
* Presun ľudí z miestnosti 109 [1. poschodie, Jesenná] - Roman Soták vie kam (Furcoňová, Hubeňáková)
* Uskladnenie nábytku z miestnosti 109 [1. poschodie, Jesenná] - KAM ???
* Presun ľudí z miestnosti 108 [1. poschodie, Jesenná] Roman Soták vie kam (Kubíková, Široczki)
* Uskladnenie nábytku z miestnosti 108 [1. poschodie, Jesenná] - KAM ???
* Presun zariadení zo serverovne na 1. poschodí Jesennej 5 do starej serverovne v Parku Angelinum
* servery: KJSF, Dirner, Černák, EVO
* Preloženie klimatizácie zo serverovne na 1. poschodí Jesennej 5 do starej serverovne
* Presun Madarasa a Fabriciho - Roman Soták vie kam

**Vysťahovanie ÚINF z 2. poschodia Jesennej 5**

* Odpojenie a uskladnenie techniky z P6
* Demontáž, vysťahovanie a uskladnenie nábytku z P6 - KAM ???
* Presun ľudí a nábytku z miestnosti 210 - k doktorandom na ÚFV, prof. Bobák ??? (Studenovský, Szabari)
* Presun ľudí a nábytku z miestnosti 211 - KAM ??? (Gallová, Torok)
* Presun doktorandov z miestnosti 209A [2. poschodie, Jesenná] do študovne
* Uskladnenie nábytku z miestnosti 209A [2. poschodie, Jesenná] - KAM ???
* Vysťahovanie nábytku a počítačov z učebne P07 - stoly do P4, a PC do skladu CAI (Hvizdoš)
* PC učebňa P07 nebude počas trvania stavby k dispozícii.
* Odpojenie a presťahovanie racku ÚINF

**Vysťahovanie prízemia Jesennej 5**

* Presun EVO tímu
	+ Vysťahovanie stolov a stoličiek z malej jedálne do bufetu
	+ Príprava malej jedálne - el. rozvody, internet, žalúzie, upratanie
	+ Presun ľudí a nábytku z miestnosti 16 [prízemie, Jesenná] do bývalej malej jedálne
* Presun Černákovcov - práca na doma
	+ Vysťahovanie nábytku z miestnosti 15 [prízemie Jesenná] (Černákovci) - KAM ???
* Vysťahovanie biofyzikov
	+ Presun nábytku a vysťahovanie – Bánó
	+ Presun nábytku a vysťahovanie - Jancura, Fabriciová
* Odpojenie a presťahovanie racku KJSF

**Presun SKALTA**

* Presun / uskladnenie zariadenia na streche - KAM ??? (Bombara, Dirner)
* Presun prístrojov z miestnosti 108 [1. poschodie, Jesenná] - KAM ??? (Bombara, Dirner)