Zápis z porady projektového tímu

| ### Zápis | #### DÁTUM: 23.1.2014 | #### čAS: 9:00 – 10:30 | ##### Miesto konania: Zasadačka UCITT TUKE |
| --- | --- | --- | --- |
| porada zvolaná na | 23.1.2014 |  |  |
| typ stretnutia | Pracovná porada k procesu VO na UVP TECHNICOM |  |  |
| FacilitÁtor | Ing. Stanislav Fedor |  |  |
| Zapísal | PhDr. Branislav Bonk |  |  |

| Prítomní |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo | Meno |  | Organizácia |
| 1. | Ing. Stanislav Fedor |  | TUKE |
| 2. | PhDr. Branislav Bonk |  | TUKE |
| 3. | Ing. Branislav Ľoch |  | TUKE |
| 4. | Ing. Katarína Tvrdoňová |  | TUKE |
| 5. | Ing. Juraj Pechs |  | TUKE |
| 6. | Mgr. Denisa Porembová |  | UNIPO |
| 7. | Ing. Jana Halajková |  | UNIPO |
| 8. | RNDr. Jozef Gajdoš, PhD. |  | UPJŠ |

# Program

1. Monitoring procesu Verejného obstarávania

2. Diskusia

Navrhovaný program bol prijatý všetkými účastníkmi bez pripomienok. Projektové stretnutie pokračovalo nasledovne:

|  |  | - Monitoring procesu Verejného obstarávania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| diskusia | Ing. Stanislav Fedor v mene kvestora TUKE privítal účastníkov a predstavil program porady. Ing. Ľoch Informoval zúčastnených o aktuálnom stave procesu Verejného obstarávania na stavby a stave splnených povinností vyplývajúcich pre každého partnera z predchádzajúcej porady. Predstavil prítomným časový harmonogram postupu procesu verejného obstarávania: zaslanie výzvy: 24.1.2014 predkladanie ponúk: 6.3.2014 do 10,00 hod otváranie obálok: 7.3.2014 o 9,00 hod vysvetľovanie SP: do 24.2.2014 do 13,00 hod žiadosti o SP: do 6.3.2014 do 10,00 hod obhliadka: do 21.2.2014 do 13,00 hod lehota viazanosti: do 30.6.2014 |  |  |  |
| závery | Pokračovať bezodkladne v nastúpenom procese a vyvarovať sa možných chýb, ktoré by predĺžili alebo zmarili proces VO. |  |  |  |
| Úlohy |  |  | Zodpovedný | termín |
| Skompletizovať súťažné podklady a Zverejniť Výzvu na predkladanie ponúk |  |  | Ing. Branislav Ľoch | 24.1.2014 |

|  |  | 2. Diskusia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| diskusia | V tomto bode si zúčastnení vymenili postrehy o možných problémoch, ktoré by v priebehu súťaže mohli vyplynúť a rozhodli sa priebežne riešiť otázky týkajúce Stavebného a Autorského dozoru ako aj problematiky prípravy realizačných projektov a dokumentácií k stavebným projektom. |  |  |  |
| závery | Spoločne odkomunikovať a vyriešiť každý detail súvisiaci s verejným obstarávaním na stavby |  |  |  |
| Úlohy |  |  | Zodpovedný | termín |
| - vyriešiť otázku Stavebného dozoru (súťažiť spoločne) - vyriešiť otázku realizačných projektov a dokumentácií - vyriešiť na TUKE otázku Autorského dozoru |  |  | pracovníci VO a pracovníci zodpovední za priebeh stavebnej časti projektu: - TUKE, - UPJŠ - UNIPO | priebežne |

Ďalšie informácie

| Prizvaní |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodatočné poznámky |  |  |
| ZápisnicU Zapísal | PhDr. Branislav Bonk |  |
| Zápis zo dňa | 23.1.2014 |  |
| Nasledujúca porada | Dátum: | február 2014 |
|  | čas: | - |
|  | Miesto: | - |