Zápis z porady projektového tímu

| ### Zápis | #### DÁTUM: 25.2.2014 | #### čAS: 13:00 – 14:30 | ##### Miesto konania: Zasadačka UCITT TUKE |
| --- | --- | --- | --- |
| porada zvolaná na | 25.2.2014 |  |  |
| typ stretnutia | Pracovná porada k procesu VO na UVP TECHNICOM |  |  |
| FacilitÁtor | Ing. Marcel Behún, PhD. |  |  |
| Zapísal | PhDr. Branislav Bonk |  |  |

| Prítomní |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo | Meno |  | Organizácia |
| 1. | PhDr. Branislav Bonk |  | TUKE |
| 2. | Ing. Darina Gajdárová |  | UNIPO |
| 3. | Ing. Karol Gabányi |  | UNIPO |
| 4. | Ing. arch. Miroslav Čech |  | externý |
| 5. | RNDr. Jozef Gajdoš, PhD. |  | UPJŠ |
| 6. | doc. Ing. František Jakab, PhD. |  | TUKE |
| 7. | Ing. Marcel Behún, PhD. |  | TUKE |
| 8. | Ing. Jana Halajková |  | UNIPO |
| 9. | Ing. Monika Špontáková |  | UPJŠ |
| 10. | Ing. Branislav Ľoch |  | TUKE |

# Program

1. Monitoring procesu Verejného obstarávania, riešenie problémov

Navrhovaný program bol prijatý všetkými účastníkmi bez pripomienok. Projektové stretnutie pokračovalo nasledovne:

|  |  | - Monitoring procesu Verejného obstarávania, riešenie problémov |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| diskusia | Kvestor TUKE privítal účastníkov a predstavil program a zameranie porady. Odovzdal slovo Ing. Ľochovi, ktorý zúčastnených informoval o aktuálnom stave procesu Verejného obstarávania na stavby a stave splnených povinností vyplývajúcich pre každého partnera z predchádzajúcej porady. Prítomní diskutovali na tému stavebných dozorov a realizačných projektových dokumentácií, kde sa vynorila otázka autorských práv súvisiacich s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie. Vyplynula z toho úloha zistiť za každého partnera aktuálny stav v danom prípade, aby bolo možné s určitosťou identifikovať správny postup a formu nasledného VO (napr. priame rokovacie konanie, alebo mimo rokovacie konanie). |  |  |  |
| závery | Otázku stavebných dozorov si každý z partnerov rieši vo vlastnej réžii, nakoľko každý partner pozná detailne svoju situáciu a nebude koordinovaná z centra |  |  |  |
| Úlohy |  |  | Zodpovedný | termín |
| Podať Ing. Ľochovi informáciu o aktuálnom stave autorských práv a projektových dokumentácií v súvislosti s identifikovaním správneho postupu a formy nasledného VO |  |  | partneri projektu, Ing. Branislav Ľoch | čím skôr |

Ďalšie informácie

| Prizvaní |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodatočné poznámky |  |  |
| ZápisnicU Zapísal | PhDr. Branislav Bonk |  |
| Zápis zo dňa | 23.1.2014 |  |
| Nasledujúca porada | Dátum: | február 2014 |
|  | čas: | - |
|  | Miesto: | - |